Taller Sistemas de Información — INFB8082

2do Semestre — 2026

INFORME PROPUESTA PROYECTO SI

GedeNaz App — Aplicación de Escritorio para la Gestión de Inventario de Joyas

Profesor: Luis Gutiérrez Salazar

Grupo N°: 6

Integrantes:

Sebastián Pérez

Francisco Jara

Cristóbal Sierra Porras

Nicolas Silva

Fecha de presentación: 09 de septiembre de 2026

# Índice

Índice	1

3. Resumen	2

4. Descripción General de la Empresa	3

5. Objetivos	3

5.1. Objetivo General	3

5.2. Objetivos Específicos	3

6. Descripción General del Problema	4

6.1. Cómo se resuelve el problema hoy	4

6.2. Cómo se almacenan y procesan los datos	4

6.3. Flujo de datos	4

6.4. Tipos de usuarios	4

7. Alcance del Proyecto	5

7.1. Funciones incluidas	5

7.2. Funciones fuera de alcance	5

8. Metodología	5

8.1. Metodología para el desarrollo del proyecto	5

8.2. Metodología para el diseño del producto	6

8.3. Metodología para la programación	6

9. Cronograma de Actividades	6

10. Recursos a Utilizar	7

11. Análisis de Riesgos	7

12. Organización del Grupo Proyecto	8

12.1. Roles y responsabilidades	8

12.2. Estructura de toma de decisiones	9

12.3. Distribución del trabajo	9

13. Consecuencias del SI	9

# 3. Resumen

Este proyecto propone el desarrollo de GedeNaz App, una aplicación de escritorio construida en Python con una base de datos MySQL, destinada a la empresa GedeNaz, dedicada a la comercialización de joyas. La herramienta permitirá a sus administradores, Gedalias y Nazareth, crear, consultar, actualizar y eliminar productos de su inventario desde una base de datos centralizada. El sistema reemplazará los registros manuales actualmente utilizados, reduciendo errores y tiempos de búsqueda en bodega. Se espera que la solución aporte mayor eficiencia operativa, información confiable para la toma de decisiones y una mejora sustancial en la organización interna del negocio.

# 4. Descripción General de la Empresa

GedeNaz es una pequeña empresa (pyme) dedicada a la comercialización de joyas y accesorios. El negocio es administrado directamente por sus dos propietarios, Gedalias y Nazareth, quienes concentran tanto las labores de venta como la gestión del inventario, sin contar con personal adicional dedicado a estas tareas administrativas.

Entre los productos que comercializa la empresa se encuentran anillos, collares, pulseras, aros y otros accesorios de joyería, los cuales son ofrecidos directamente a sus clientes. Actualmente, el control de estos productos —registro de nuevas piezas, actualización de stock y baja de artículos— se realiza de forma manual, lo que genera errores de digitación, duplicidad de registros y pérdida de tiempo al momento de verificar la disponibilidad real de un producto en bodega.

# 5. Objetivos

## 5.1. Objetivo General

Desarrollar una aplicación de escritorio para la empresa GedeNaz, utilizando Python y MySQL como tecnologías base, que permita a sus administradores gestionar de manera eficiente el inventario de joyas mediante las operaciones de creación, consulta, actualización y eliminación de productos.

## 5.2. Objetivos Específicos

- Analizar el proceso actual de registro y control de inventario que realiza la empresa GedeNaz, con el fin de identificar sus falencias y determinar los requerimientos funcionales del sistema a desarrollar.

- Diseñar la arquitectura de la solución de escritorio, incluyendo la interfaz de usuario en Python y el modelo de datos en MySQL, que dé soporte a las cuatro operaciones definidas para la gestión de productos.

- Implementar y validar mediante pruebas funcionales las operaciones de creación, consulta, actualización y eliminación de productos, con el propósito de asegurar el correcto funcionamiento del sistema antes de su entrega final.

# 6. Descripción General del Problema

## 6.1. Cómo se resuelve el problema hoy

Actualmente, GedeNaz registra y controla su inventario de forma manual, apoyándose en anotaciones en cuadernos y/o planillas simples que no están centralizadas ni sincronizadas entre ambos administradores. Cada vez que se incorpora una nueva joya, se vende un producto o se agota el stock, la actualización depende de que la persona a cargo recuerde registrar el cambio manualmente.

## 6.2. Cómo se almacenan y procesan los datos

La información de los productos (nombre, precio, cantidad disponible, categoría) no cuenta con un respaldo digital estructurado. Al no existir una base de datos única, Gedalias y Nazareth pueden manejar información distinta sobre un mismo producto, lo que deriva en descuadres de stock y dificulta detectar qué productos generan mayor rotación.

## 6.3. Flujo de datos

El flujo actual es lineal y manual: ingreso de un nuevo producto → registro escrito → venta o ajuste de stock → actualización manual (cuando se recuerda hacerla) → verificación física en bodega ante cualquier duda. No existe un mecanismo que notifique automáticamente diferencias entre lo registrado y el stock real.

## 6.4. Tipos de usuarios

El sistema actual —y, por extensión, la solución propuesta— considera un único tipo de usuario: el administrador. En este caso, los administradores son Gedalias y Nazareth, quienes requieren acceso a una misma fuente de información del inventario, evitando el manejo de registros independientes o desactualizados.

# 7. Alcance del Proyecto

## 7.1. Funciones incluidas

- RF1 — Crear: registrar nuevos productos en el inventario (nombre, precio, stock inicial, categoría).

- RF2 — Leer: consultar el listado de productos, buscar y filtrar por nombre o categoría, y ver el detalle de cada uno.

- RF3 — Actualizar: editar los datos de un producto existente y ajustar su stock disponible.

- RF3.1 --- Generación de reportes analíticos de ventas o productos más rentables (queda como trabajo futuro).

- RF4 — Eliminar: dar de baja productos que ya no forman parte del inventario.

## 7.2. Funciones fuera de alcance

- Venta o comercialización en línea de productos (e-commerce).

- Pasarelas o integración de métodos de pago.

- Catálogo público para clientes finales.

- Gestión de pedidos, despacho o seguimiento de compras.

El alcance se definió de manera acotada a las cuatro operaciones CRUD sobre el inventario, considerando el tiempo disponible del semestre y que GedeNaz es administrada por solo dos personas, priorizando así una solución simple, mantenible y realmente utilizable por el negocio.

# 8. Metodología

## 8.1. Metodología para el desarrollo del proyecto

Se utilizará la metodología ágil Kanban, organizada mediante un tablero en Jira con las columnas Por hacer, En curso y Terminado. Cada integrante del equipo tendrá asignadas tareas individuales según su rol, las que irá moviendo por el tablero a medida que avanza en su desarrollo. El jefe de proyecto será responsable de revisar las tareas marcadas como terminadas antes de darlas por aprobadas, además de coordinar las entregas alineadas a los hitos definidos por la asignatura (Avance #1, #2 y #3). Cada avance corresponde a un incremento funcional del sistema, permitiendo validar tempranamente el trabajo con el equipo docente y priorizar ajustes durante el desarrollo.

## 8.2. Metodología para el diseño del producto

El diseño de la aplicación se apoyará en wireframes de baja fidelidad para cada una de las cuatro pantallas principales (crear, listar, actualizar y eliminar productos), los cuales servirán de referencia para la implementación de la interfaz en Python

.

## 8.3. Metodología para la programación

El desarrollo se realizará en Python como lenguaje principal, utilizando Visual Studio Code como entorno de desarrollo. Como sistema gestor de base de datos se utilizará MySQL, donde se almacenará y administrará la información del inventario de productos. La comunicación entre la aplicación y la base de datos se implementará mediante un conector estándar de Python para MySQL, siguiendo convenciones estándar de nomenclatura y organización de código.

# 9. Cronograma de Actividades

# 10. Recursos a Utilizar

A continuación, se detallan los recursos de software y hardware necesarios para el desarrollo del proyecto. Todos corresponden a herramientas gratuitas o de uso libre, lo que no representa un costo adicional para el equipo ni para la empresa.

| Recurso | Tipo / Versión | Licencia | Costo estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| Python | Lenguaje de programación, última versión estable | Open source (PSF) | $0 |
| Visual Studio Code | IDE de desarrollo | Gratuita | $0 |
| MySQL Server | Sistema gestor de base de datos | Open source (GPL) | $0 |
| MySQL Workbench | Administración visual de la base de datos | Gratuita | $0 |
| Git / GitHub | Control de versiones | Gratuita | $0 |
| Jira | Gestión de tareas del equipo | Gratuita (plan free) | $0 |
| Computadores personales del equipo | Hardware — requisitos mínimos para VS Code y MySQL | Propio de cada integrante | $0 (recurso existente) |

# 11. Análisis de Riesgos

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Estrategia de mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Curva de aprendizaje del equipo en Python y MySQL | Media | Medio | Dedicar la primera semana del proyecto a tutoriales guiados y ejemplos oficiales antes de programar funcionalidades reales. |
| Cambios de alcance solicitados por la empresa durante el desarrollo | Baja | Alto | Fijar el alcance de 4 requerimientos en la Propuesta y validarlo con la empresa antes de iniciar la programación. |
| Pérdida o inconsistencia de datos por mala configuración de la base de datos MySQL | Baja | Alto | Definir el esquema y las restricciones de la base de datos desde el inicio, y probar cada operación CRUD en un entorno de pruebas antes de usar datos reales. |
| Retrasos por disponibilidad limitada de los integrantes del equipo | Media | Medio | Distribuir tareas según la Carta Gantt con holguras entre hitos y realizar seguimiento semanal del avance en Jira. |
| Incompatibilidades de versiones de Python o del servidor MySQL entre los equipos del grupo | Media | Bajo | Estandarizar la versión de Python, las librerías y la versión de MySQL en el repositorio, documentando la configuración del entorno. |

# 12. Organización del Grupo Proyecto

## 12.1. Roles y responsabilidades

- Francisco Jara — jefe de Proyecto y desarrollo Backend/Base de Datos (modelo de datos, conexión Python–MySQL, lógica de las operaciones CRUD). Además de sus tareas de desarrollo, revisa y aprueba las tareas del tablero Kanban antes de marcarlas como terminadas.

- Sebastian Perez  — Desarrollo de la interfaz de usuario en Python (implementación de pantallas y formularios). Además de sus tareas de desarrollo, revisa y aprueba las tareas del tablero Kanban antes de marcarlas como terminadas.

- Nicolas Silva— Desarrollo de la interfaz de usuario en Python y apoyo en pruebas funcionales de las operaciones CRUD.

- Cristóbal Sierra Porras — Documentación de los informes de avance y del informe final, y apoyo en la preparación de las presentaciones.

## 12.2. Estructura de toma de decisiones

Las decisiones relevantes del proyecto (alcance, cambios de diseño, prioridades de desarrollo) se toman en conjunto por los cuatro integrantes en reuniones periódicas, buscando el consenso del equipo. En caso de no llegar a acuerdo, el jefe de proyecto propone la alternativa a seguir, priorizando el cumplimiento de los plazos establecidos en la Carta Gantt.

## 12.3. Distribución del trabajo

El trabajo se distribuye según los roles definidos y se organiza en Jira, donde cada tarea de la Carta Gantt se traduce en una tarjeta asignada a un responsable, permitiendo dar seguimiento al avance de cada requerimiento (RF1 a RF4) de manera individual.

# 13. Consecuencias del SI

La implementación de GedeNaz App traerá beneficios concretos para la empresa. En primer lugar, eliminará los registros manuales del inventario, reduciendo los errores de digitación y las diferencias entre lo registrado y el stock real. En segundo lugar, al sincronizar y ordenar la información en una base de datos MySQL centralizada, Gedalias y Nazareth podrán consultar y actualizar el mismo inventario, sin depender de comunicarse entre ellos para confirmar la disponibilidad de un producto.

En términos de impacto en la organización, se espera una mejora en la eficiencia operativa al reducir el tiempo dedicado a buscar y verificar productos en bodega, además de una mayor confiabilidad de los datos disponibles para la toma de decisiones diarias del negocio. Si bien el alcance de esta primera versión se limita a las operaciones de creación, consulta, actualización y eliminación de productos, la solución deja una base ordenada sobre la cual GedeNaz podría, en el futuro, incorporar funcionalidades adicionales como reportes de ventas o control de productos más rentables.